模型管理平台 · Linux 迁移可行性评估

版本：v1.0　编写日期：2026-09-21 文档性质：可行性评估（≠ 实施方案，≠ 已完成） 现状基线：系统当前在 Windows 10 上完整运行，本文评估的是「迁移到 Linux」需要付出什么代价。

一、结论摘要

| 问题 | 结论 |
| --- | --- |
| 后端代码能否直接在 Linux 上跑？ | 基本可以。全项目用 pathlib 处理路径，无硬编码盘符；Flask + waitress 纯 Python |
| 需要改代码吗？ | 需要，但改动很小：摘掉 1 个 Windows 专属依赖、补 1 个缺失依赖 |
| 主要的麻烦在哪？ | 不在代码，在环境：约 1.2 GB 的 Windows 版离线依赖全部作废，需重新获取 Linux 版 |
| 工作量估算 | x86_64 且可联网：1 天以内；离线 + ARM 架构：显著增加，且存在硬性阻塞风险 |
| 是否有硬性阻塞项？ | 取决于 CPU 架构与发行版，见第四章「待确认事项」 |

一句话概括：这套系统的迁移难度远低于一般预期，真正的不确定性来自外部环境（架构 / 发行版 / 网络），而不是代码本身。

二、当前 Windows 部署形态（迁移基线）

以实验室交付主机为准，现状如下：

| 组成 | 当前实现 | Linux 上的对应方案 | 迁移性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端运行 | Python 3.12 + Flask + waitress | 完全一致 | 无需改代码 |
| 应用入口 | serve.py --port 5000 | 完全一致 | 无需改代码 |
| 前端 | 已构建的静态 dist，由后端托管 | 完全一致 | 无需改代码 |
| 数据库 | MySQL 8（model_management） | MySQL 8 或 MariaDB | 需处理认证插件差异 |
| 后台服务 | NSSM 包装为 Windows 服务 | systemd unit | 需重写，但更简单 |
| 离线依赖 | 629.8 MB Python wheel + 640.8 MB node_modules | 无法复用，需 Linux 版 | 工作量主体 |
| 部署脚本 | PowerShell（10 个 .ps1 + run.bat） | Bash / systemd | 需重写 |
| 前端构建 | 本机 npm run build:singleport | 不需要（沿用同一份 dist） | 无需重做 |

关键认知：前端产物与操作系统无关。dist 是纯静态文件，Windows 上构建的可以直接拿到 Linux 上用，不需要在 Linux 上装 Node.js。这一点能省掉 640.8 MB 的迁移量。

三、代码层面的实际差异（已逐项核查）

3.1 结论：代码几乎无需修改

| 核查项 | 核查结果 |
| --- | --- |
| 路径拼接方式 | config.py、web.py 全部使用 pathlib.Path，未发现 D:\ 等硬编码盘符 |
| 路径分隔符 | 通过 Path / "x" 运算符拼接，跨平台自动适配 |
| Web 框架 | Flask + Flask-RESTful + waitress，均为纯 Python 实现 |
| 数据库驱动 | PyMySQL（纯 Python），不是需要编译的 mysqlclient |
| WSGI 入口 | serve.py 为独立脚本，不依赖 Windows 命令行 |
| main.py 导入链 | 仅导入 Flask / flask_restful / model_service 内部模块，不涉及任何 Windows API |

3.2 需要修改的部分

（1）pywin32 —— 必须摘除

requirements.txt 末尾有一行：

pywin32==312

该包没有 Linux 版本，在 Linux 上执行 pip install -r requirements.txt 会直接失败。

经核查，它仅被一个文件使用：

| 文件 | 用途 | 是否属于运行链路 |
| --- | --- | --- |
| createdoc.py | 调用 win32com 驱动 Word 生成文档，路径为 E:\zsd\zsd.txt | 否。明显是一次性辅助脚本，运行链路（serve.py → main.py → model_service/*）完全不导入它 |

处理方式：将依赖声明改为仅在 Windows 上安装——

pywin32==312; sys_platform == "win32"

Linux 上不安装，createdoc.py 亦不使用。改动量：1 行。

（2）cryptography —— 必须补充

经核查，当前依赖清单中没有 cryptography，且 PyMySQL 本身不携带它（pip show PyMySQL 的 Requires 为空）。

这在 Windows 上暂时没有暴露问题，原因是本机 MySQL 账号使用的是旧认证插件。但 MySQL 8 在 Linux 上的默认认证插件是 caching_sha2_password，PyMySQL 连接该插件时强制要求 cryptography 包，否则会抛出：

RuntimeError: 'cryptography' package is required for sha256_password or caching_sha2_password auth methods

该报错信息较为隐晦，容易误判为密码错误或网络问题。

处理方式：在依赖清单中显式加入 cryptography。改动量：1 行。

（3）部署脚本 —— 需整体重写

现有 10 个 PowerShell 脚本 + run.bat + nssm.exe 在 Linux 上全部不可用。对应替代如下：

| 原 PowerShell 脚本 | Linux 对应方案 |
| --- | --- |
| 01-install-backend.ps1 | Bash 脚本 + python -m venv |
| 02-init-database.ps1 | Bash + mysql < schema_mysql.sql |
| 03-preflight-check.ps1 | Bash 环境检查 |
| 04-start-system.ps1 | systemd 启停 |
| 05-install-service.ps1 | systemd unit 文件 + systemctl enable |
| 06-uninstall-service.ps1 | systemctl disable + 清理 |
| nssm.exe | 不需要，systemd 原生支持守护、自启、崩溃重启 |

注：serve.py 与 sql/schema_mysql.sql 可原样复用，无需修改。

3.3 依赖体量（工作量主体）

当前 Windows 离线包构成：

| 组件 | 体积 | Linux 上是否需要重做 |
| --- | --- | --- |
| 01-安装程序 | 645.6 MB | 需要（MySQL、Python 的 Linux 安装包） |
| 02-Python离线依赖 | 629.8 MB | 需要（约 88 个 wheel，架构/平台均不通用） |
| 03-前端离线依赖 | 640.8 MB | 不需要（Linux 直接使用已构建的 dist） |
| 04-项目源码 | 97.5 MB | 不需要 |
| 05-数据库 | 0 MB | — |
| 06-部署脚本 | 0.1 MB | 需要重写（见 3.2-3） |

核心工作量：重新获取约 630 MB 的 Linux 版 Python wheel（其中 TensorFlow 约 200 MB、PyTorch CPU 版约 118 MB 占大头）。

注意：node_modules 的 640.8 MB 可以省掉——Linux 服务器上不需要 Node.js，直接复用现有 dist 即可。这是本次迁移的一个重要减负点。

四、待确认事项（决策关键，建议优先与老师确认）

以下四项直接决定迁移难度，在确认之前不建议动手实施。

4.1 CPU 架构（最关键）

| 情况 | 影响 |
| --- | --- |
| x86_64（Intel / AMD） | 风险低。TensorFlow、PyTorch 均有官方 wheel，流程顺畅 |
| ARM64 / aarch64（如鲲鹏、飞腾、部分信创平台） | 风险高。TensorFlow 的 ARM64 wheel 在 PyPI 上并非所有版本都有，torch 亦需专用源。若目标版本缺失，需自行编译，工作量会大幅上升 |
| 其他架构 | 需单独评估 |

为什么最关键：这一项可能把「1 天」变成「无法按期完成」。建议首先确认。

4.2 发行版

| 候选 | 影响 |
| --- | --- |
| Ubuntu 22.04 / 24.04 | 最顺畅，软件源齐全，社区资料最多 |
| CentOS 7 / Rocky / AlmaLinux | 系统 Python 版本可能偏低（CentOS 7 为 3.6），需另行安装 Python 3.12 |
| 麒麟 / 统信 UOS 等信创系统 | 软件源可能受限，需确认能否访问 pip 源 |
| Debian | 顺畅，但 Python 版本策略与 Ubuntu 略有差异 |

需确认：是否有指定发行版及版本号。

4.3 网络条件

| 情况 | 影响 |
| --- | --- |
| 可联网 | 可直接 pip install，最省事，约半天完成 |
| 离线（与实验室 Windows 主机相同） | 需在联网机器上 pip download 出 Linux 版 wheel（约 630 MB），再离线安装 |

需确认：目标 Linux 机器能否访问外网。若不能，需明确允许的优盘传输方式。

4.4 目标机器与权限

需确认：

• 是迁到实验室现有那台机器（替换 Windows），还是另一台独立服务器？

—— 若替换现有机器，Windows 版将不可用，存在演示风险。

• 是否具备 root 权限 / sudo 权限？

—— 无 sudo 时无法用 apt 安装系统级依赖，需改为用户级安装方案。

五、建议实施路径

在获得第四章的明确答复后，建议按以下顺序推进：

阶段一：跨平台兼容改造（不依赖外部答复，可立即进行）

1. 摘除 pywin32，改为平台条件依赖

2. 补充 cryptography 依赖

3. 编写 systemd unit 文件与 Bash 部署脚本

4. 验证 Windows 环境不受影响（回归测试）

此阶段改动约 2 行依赖声明 + 新增脚本文件，可随时回滚，且不改变 Windows 现有行为。完成后代码即为跨平台状态。

阶段二：本地虚拟机验证（建议在自有电脑上进行）

在个人电脑上用虚拟机安装目标发行版，验证：

• 后端能否正常启动（serve.py）

• 能否连接 MySQL 8（重点验证 caching_sha2_password 认证）

• 前端 dist 能否正常托管（单端口 + SPA 兜底路由）

• 三条核心链路：模型训练、在线推理、结果落库

优势：虚拟机支持快照，失败可一键回滚，不影响实验室现有系统。

阶段三：目标机器部署

虚拟机验证通过后，再在目标机器上实施。

不建议跳过阶段二直接操作实验室机器——该机器目前承载着唯一可演示的 Windows 环境。

六、风险登记

| 编号 | 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 目标为 ARM64 架构 | TensorFlow 可能无对应 wheel，迁移受阻 | 优先确认架构；若为 ARM，提前查证 TF 版本支持情况 |
| R2 | 离线环境依赖获取不全 | 安装中途失败 | 在联网机器上完整 pip download，并执行 pip check 验证依赖完整性 |
| R3 | MySQL 认证插件不匹配 | 连接失败，报错隐晦 | 提前补充 cryptography；如仍失败，可考虑将账号改为 mysql_native_password |
| R4 | 动实验室现有机器导致演示环境失效 | 影响交付 | 先备份 / 先做快照 / 阶段二先行；保留 Windows 部署能力 |
| R5 | 系统 Python 版本过低 | 依赖安装失败 | 使用 pyenv 或独立安装 Python 3.12，不依赖系统 Python |
| R6 | 中文字符集问题 | 界面或日志乱码 | 建库时确认 utf8mb4；服务端设置 LANG=zh_CN.UTF-8 或 en_US.UTF-8 |

七、需要向老师确认的问题清单

可直接使用以下四条提问：

1. 目标机器是不是学校/实验室另外提供的服务器？还是把现在实验室那台机器系统换掉？

—— 用于判断是否需要保留现有 Windows 环境。

2. 对 Linux 发行版有要求吗？比如 Ubuntu、CentOS，或者麒麟、统信这类国产系统？

—— 用于确定软件源与部署脚本写法。

3. 如果是国产服务器，CPU 是 x86 架构还是 ARM 架构？

—— 用于判断深度学习框架是否有可用安装包，这是最关键的一项。

4. 这台机器能连外网吗？如果不能，安装包可以通过优盘拷贝进去吗？

—— 用于确定是否需要制作约 630 MB 的 Linux 离线依赖包。

八、附录：本次评估的核查依据

| 结论 | 核查方式 |
| --- | --- |
| 路径处理跨平台 | 检索 model_service/*.py，确认使用 pathlib，未发现硬编码盘符 |
| pywin32 仅用于辅助脚本 | 全项目检索 win32，命中仅 createdoc.py（win32com）。另有一处 api.py 的 _PACKAGES 常量含该名称，但经核查仅为自检页的包清单字符串（/health 用于报告各包版本），并非 import，缺失时仅返回空值，无功能影响 |
| createdoc.py 不在运行链路 | 全项目检索 createdoc，无任何文件引用它 |
| 导入链无 Windows 依赖 | 检查 main.py、serve.py 的 import 语句 |
| cryptography 缺失 | pip show PyMySQL 显示 Requires 为空；pip show cryptography 无结果 |
| 依赖体积 | 统计 offline_package/02-Python离线依赖，88 个文件 / 629.8 MB |
| 前端无需重做 | dist 为静态文件，后端经 web.py 以静态资源方式托管 |

附：迁移后的自检手段 后端 GET /system 接口会返回真实运行环境信息，该接口无需登录，可用于快速确认迁移结果： | 字段 | 含义 | 用途 | |---|---|---| | runtime.machine | CPU 架构 | 可直接验证 4.1 节的架构结论（如 AMD64 / aarch64） | | runtime.platform | 操作系统与版本 | 确认发行版信息 | | runtime.python | Python 版本 | 确认是否满足 3.12 要求 | | database.ok | 数据库连通性 | 排查认证插件问题 | | packages | 各依赖版本 | 未安装的包显示为空，可用于核对依赖完整性 | 迁移后在浏览器直接访问 http://<目标IP>:5000/system 即可对照检查。

九、版本记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-09-21 | 首版。基于当前代码与实际依赖清单核查结果编写 |